# NOME PROGETTO

# PROJECT CHARTER

Versione <1.0>

<1/Gennaio/2020>

# VERSIONI DEL DOCUMENTO

| Versione # | Autore | Data Revisione | Approvato da | Data approvazione | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Marco Polo | 02/Jan/2020 | n/a | n/a | Prima bozza |
| 0.2 | Ronald Reagan | 17/Jan/2020 | n/a | n/a | Seconda bozza |
| 0.3 | Francis Pope | 30/Jan/2020 | n/a | n/a | Revisione |

# INDICE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL PRODOTTO	4

AMBITO	4

OBIETTIVI	4

REQUISITI DI ALTO LIVELLO	4

OUT OF SCOPE	5

PRINCIPALI PRODOTTI DEL PROGETTO del	5

DURATA	5

GANTT DI ALTO LIVELLO	5

MILESTONES DI ALTO LIVELLO	5

STIMA DI BUDGET	6

BENEFIT	6

ASSUNTI, VINCOLI E RISCHI DI ALTO LIVELLO	6

ASSUNTI	6

VINCOLI	6

RISCHI	6

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO	7

RUOLI E RESPONSABILITÀ’	7

KEY STAKEHOLDERS	7

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL PRODOTTO

Inserire una descrizione sintetica del progetto partendo da cosa verrà fatto durante il progetto, con quali risultati attesi, in che tempi e con quali risorse.

Inserire una descrizione del prodotto finale che verrà realizzato con questo progetto.

# AMBITO

## OBIETTIVI

Inserire gli obiettivi del progetto per punti, che siano misurabili e ben definiti:

- Migliorare la performance del processo X del 10%

- Produrre X oggetti entro il

- Installare il nuovo software su X postazioni entro il gg/mm/aaaa

## REQUISITI DI ALTO LIVELLO

Inserire in questa tabella i requisiti del prodotto che verrà realizzato con il progetto. I requisiti del prodotto o del servizio sono quelli che devono essere soddisfatti perchè il progetto possa essere dichiarato di successo.

| Req. # | I Descrizione del requisito |
| --- | --- |
| 1 | Ogni negozio deve essere equipaggiato con un numero X di iPad configurati per l’acquisto online sul sito xyz.com |
| 2 | Il sito web deve essere modificato per permettere di tracciare le vendite da iPad e Mobile phone nei negozi |
| 3 | L’Order management system deve essere modificato per contenere il codice negozio e codice venditore |
| 4 | I report giornalieri con gli ordini devono essere inviati automaticamente via email |
| 5 | Deve essere fatta formazione al personale di vendita |
| 6 | La connettività nei negozi deve essere ad alta velocità |
| 7 | Un progetto pilota deve essere sviluppato per testare il sistema prima del roll out del master project |
| 8 | Deve essere creato un piano di roll out globale |
| 9 | Il piano di roll out deve essere completato |

## OUT OF SCOPE

Non verranno calcolate le commissioni negative dovute ai resi;

Non verranno stipulati nuovi accordi sindacali a seguito di queste nuove attività.

## PRINCIPALI PRODOTTI DEL PROGETTO del

La tabella seguente contiene i principali output di progetto, materiali e immateriali, che risulteranno alla fine del progetto.

| Prodotto | I Deliverable Description |
| --- | --- |
| Pagina web dedicata all’attività | VLa pagina web sarà presente sul sito xyz.com e conterrà un modulo di registrazione - Tracking in Google Analytics |
| Sistema di gestione online | Il personale dedicato alle operazioni potrà gestire i flussi attraverso un’interfaccia raggiungibile via web anche in modalità smart working |
| Verranno acuistati e consegnati 100 device Apple | iPad air e iPhone |
| Procedure | Una una nuova procedura verrà redatta dall’ufficio retail e approvata dall’amministratore delegato |
| Formazione | Un manuale operativo video verrà realizzato dal dipartimento marketing |
| Autorizzazioni legali | L’ufficio legale verificherà e rilascerà una specifica autorizzazione |
| Reportistica | Un nuovo report automatico giornaliero verrà realizzato dall’ufficio IT |

# DURATA

## GANTT DI ALTO LIVELLO

Inserire qui un Gantt con le fasi principali per mese e le attività di alto livello

## MILESTONES DI ALTO LIVELLO

In questa tabella vengono inserite le principali date per consegne del progetto.

| Executive Milestones | Estimated Completion Timeframe |
| --- | --- |
| Requirements completed | 24/September |
| Project planned and authorized to proceed | 10/September |
| Working prototype completed | 12/October |
| Pilot project kick off | 24/October |
| Decision on roll out or freeze for Holidays | 30/October |

# STIMA DI BUDGET

## BENEFIT

Stima di vendite addizionali generate dal progetto X milioni di Euro in un anno completo

## COSTI

Stima di costi di progetto che in questa fase sono a livello di ordine di grandezza, +/- 30%

# ASSUNTI, VINCOLI E RISCHI DI ALTO LIVELLO

## ASSUNTI

In questa sezione inserire gli assunti di base per cui il progetto viene ritenuto fattibile e profittevole.

- Abbiamo una rete di negozi disponibile e tempo da investire in questa attività

- I clienti sono interessati a questo nuovo servizio / prodotto

- Non ci sono vincoli legali né costi aggiuntivi a livello di gestione del personale

## VINCOLI

In questa sezione vengono considerati i limiti fisici, legali e di altro tipo che possono limitare l’implementazione del progetto, che sono conosciuti a questa data.

- La data di consegna è imposta dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell’anno XXXX.

## RISCHI

| ID | Risk | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Il software è obsoleto e potrebbe non supportare le nuove funzionalità | Verificare prima dell’inizio del progetto e eventualmente aggiornare il software |
| 2 | Il personale corre il rischio di sovraccarico di lavoro e stress | Assicurare un programma di work life balance |
| 3 | La rete potrebbe non reggere il volume di dati | Creare un piano di upgrade in caso il rischio si verifichi |

# ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

## RUOLI E RESPONSABILITA’

Questa sezione descrive i ruoli principali a supporto del progetto.

| Name & Organization | Project Role | Project Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Ufficio Commerciale | Project Board | Allocare risorse; approvazione di costi e tempi; verifica e accettazione risultati |
| Ufficio tecnico negozi | Project Board | Supervisionare l’implementazione e installazione dell’hardware nei negozi |
| Ufficio IT | Project Manager | Gestione esecutiva del progetto |
| Ufficio legale | Permessi | Rilasciare i permessi e mantenere la relazione con i sindacati |

## KEY STAKEHOLDERS

| Ruolo | Nome | Comunicazioni |
| --- | --- | --- |
| Sindacato | Giorgio W | Organizzare meeting regolari |
| Azionisti | Vari | Condivisione Project Charter e aggiornare mensilmente |
| Comunità locali | Vari | Informare prima del progetto e alla fine. O in caso di variazioni significative. |
| Dipendenti | Sedi coinvolte | Informare ad inizio progetto e alla fine |